## Slide 1
정보과학 프로젝트 계획
hwpx 문서
서식 변환 서비스
원하는 서식을 선택하면 새 HWPX 파일을 만듭니다.
2215 정현진

## Slide 2
01 문제와 사용자
서식 수정에는 시간과 확인이 필요합니다
02
주요 사용자
학생과 선생님
보고서, 과제, 연구자료, 안내문 등
HWPX 문서를 자주 작성하는 사람
문서 곳곳의 서식을
하나씩 찾아 수정합니다.
시간과 노력이 많이 들고
일부 서식을 빠뜨리기 쉽습니다.

## Slide 3
02 서비스 흐름
세 단계로 서식을 바꿉니다
03
01
문서 업로드
바꾸려는 HWPX 파일
02
서식 선택
글꼴, 크기, 줄간격
정렬, 들여쓰기
03
파일 다운로드
변환된 HWPX 파일
기존 원본 파일은 그대로 유지합니다.

## Slide 4
03 IPO 설계 · 입력
사용자가 문서와 서식 정보를 입력합니다
04
HWPX
파일 업로드
.hwpx 확장자만 허용
사용자가 선택할 서식
글꼴
문서에 적용할 글꼴
글자 크기
본문 글자 크기
문단 서식
줄간격, 정렬, 들여쓰기
별도 입력이 없으면 미리 설정한 기본값 사용

## Slide 5
04 IPO 설계 · 처리와 출력
문서 구조를 분석해 새 파일을 만듭니다
05
처리
01
내부 구조 분석
내용과 기존 서식
확인
02
설정값 비교
글자와 문단 서식
변경
출력
03
미리보기
주요 서식 변화 확인
04
파일 생성
새 HWPX 다운로드

## Slide 6
05 화면 구성
핵심 화면의 구성과 기능
06
1 파일 업로드
2 서식 설정
3 변경 완료
파일 업로드 창
서식 설정으로 이동
글꼴
글자 크기
줄간격
문단 정렬
들여쓰기 · 내어쓰기
서식 불러오기
현재 서식 저장
설정 완료
미리보기
변경 내용
요약
서식 수정
HWPX 다운로드

## Slide 7
06 개발 계획 · 1~4차시
먼저 문서를 읽고 기본 서식을 바꿉니다
07
01
준비
GitHub 저장소
만들기
02
업로드
파일 업로드
기본 화면 구성
03
정보 추출
내부 XML 읽기
내용과 서식 추출
04
기본 서식
글꼴과 글자 크기
변경 기능

## Slide 8
07 개발 계획 · 5~8차시
변환을 완성하고 서식을 다시 사용합니다
08
05
추가 서식
줄간격, 정렬, 들여쓰기
변경 기능
06
미리보기·출력
미리보기 구현
HWPX 생성·다운로드
07
서식 저장
Supabase 연결
사용자 설정 저장
08
서식 재사용
저장 서식 불러오기
문서에 다시 적용

## Slide 9
08 예상 어려움 · HWPX 구조
HWPX에서 수정할 위치를 찾기 어려울 수 있습니다
09
예상되는 어려움
서식 정보가 서로 다른 위치에 저장됩니다.
글꼴, 글자 크기, 줄간격, 정렬 등의 정보가 흩어져 있어
처음에는 어느 부분을 수정해야 하는지 파악하기 어렵습니다.
대비 방법
1
글꼴과 글자 크기
구현
2
정상 작동
확인
3
줄간격, 정렬,
들여쓰기로 확대

## Slide 10
09 예상 어려움 · 화면 차이
미리보기와 실제 문서 모습이 다를 수 있습니다
10
예상되는 어려움
웹과 한글 프로그램의
화면 배치가 달라질 가능성
특히 줄바꿈과 페이지 구성에서
차이가 생길 수 있습니다.
대비 방법
미리보기
글꼴, 크기, 줄간격, 정렬
주요 서식 변화 확인
최종 확인
변환한 HWPX를 열어
한글 프로그램에서 확인

## Slide 11
10 성장 목표
기술 이해와 점검 습관을 함께 기릅니다
11
지식과 기술
웹 내부의 처리 과정을 이해
입력부터 결과 출력까지의 흐름
프론트엔드와 DB의 상호작용
태도와 습관
예외 상황을 미리 점검
입력값과 파일 형식의 문제를 예상
문제가 생기기 전에 확인하고 처리

## Slide 12
감사합니다
hwpx 문서 서식 변환 서비스
사용 AI ChatGPT